|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI**  **ĐƠN VỊ: Khoa Công Nghệ Thông Tin ……………………………………………** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự lo – Hạnh phúc** |

*Hà nội, ngày …. tháng… năm 2023*

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN**

Họ và tên sinh viên: Đinh Tiến Lực Mã sinh viên: 220002004

Lớp:K22CNT4 Khóa học: K22

Tên đồ án chuyên môn (Dự kiến): Xây dựng ứng dụng webapp CANIFA.

Thời gian: từ ngày 6 tháng 11 năm 2023. đến ngày 06 tháng 12 năm 2023

**PLAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung thực tập (Kế hoạch)** | **Kết quả  thực hiện** | **Ghi chú** |
| **Tuần 1**  (Từ……6/11...… Đến…...12/11.....) | * Viết tài liệu * Thiết kế giao diện frontend | * Hoàn thành 60% giao diện * Viết tài liệu đến chương 3 |  |
| **Tuần 2**  (Từ……12/11…… Đến……8/12……) | * Hoàn thiện giao diện fontend. * Thiết kế giao diện backend * Thiết kế csdl (MySQL) | * Hoàn thành 70% giao diện fontend * Hoàn thành thiết kế mẫu cơ sở dữ liệu (có thể cần chỉnh sửa thêm hoặc thay đổi để phù hợp với code) * Hoàn thành backend hiển thị sản phẩm | * Phần còn lại của fontend sẽ được hoàn thiện khi hoàn thiện kết nối với backend |
| **Tuần 3**  (Từ……8/12…… Đến……21/12…..) | * Cài đặt csdl * Code backend với các chức năng (CRUD) | * Hoàn thành cài đặt CSDL * Hoàn thành các chức năng CRUD của sanpham |  |
| **Tuần 4**  (Từ……………… Đến……………..) | * Hoàn thiện tài liệu * Code xử lý dữ liệu phần frontend * Slides | * Hoàn thiện tài liệu * Code xử lý dữ liệu phần frontend * Slides |  |
| **Tuần 5**  (Từ……………… Đến……………..) |  |  |  |
| **Tuần 6**  (Từ……………… Đến……………..) |  |  |  |

Nhận xét của GVHD:

Điểm đánh giá: ….

Bằng chữ:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *…………, ngày…. tháng.....năm 2023* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Giảng viên hướng dẫn** *(ký, ghi rõ họ tên)* |  | **Sinh viên thực hiện**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |